# Meridian Suite for Sales ご提案

メリディアン・テクノロジーズ株式会社 / 2026年8月25日

# 1. ご提案の骨子

国内リージョン標準・監査ログ5年保持標準という、貴社セキュリティ要件に最短で適合する構成をご提案します。導入期間は 5 ヶ月、2027年1月20日 本番稼働を目標とします。

# 2. お見積り

| 項目 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ライセンス（250ユーザー / 年） | 19,800,000円 | 年次改定率 上限2%を契約に明記 |
| 初期構築 | 5,600,000円 |  |
| データ移行 | 7,400,000円 | 認定パートナー（日商システムズ）が実施 |
| 標準サポート（平日9-21時） | 含む |  |
| 24/365サポート（オプション） | 3,600,000円/年 |  |
| 初年度合計（24/365なし） | 32,800,000円 |  |

5年TCO: 約1億2,400万円（24/365オプションなし）／約1億3,900万円（あり）

# 3. RFP要件への対応

| 要件ID | 対応可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| M-01 SSO | ○ | SAML 2.0 |
| M-02 監査ログ5年 | ○ | 標準5年。CSV/JSON エクスポート可 |
| M-03 国内リージョン | ○ | 東京・大阪の2リージョン |
| M-04 移行支援 | △ | 認定パートナーによる実施。弊社は仕様提供と検証を担当 |
| M-05 API双方向連携 | ○ | REST + Webhook。Factory Nexus のコネクタは新規開発（別途 320万円） |
| M-06 2027年1月稼働 | ○ | 2026年9月末までのご発注が条件 |
| W-01 モバイル | ○ |  |
| W-02 ノーコード | ○ | 画面・項目・ワークフローまで |
| W-03 ダッシュボード | △ | 標準テンプレートあり。予実は要カスタマイズ |
| W-04 24/365サポート | △ | オプション（上記） |

# 4. 導入スケジュール

| フェーズ | 期間 | 主担当 |
| --- | --- | --- |
| 要件確認・設計 | 2026年10月 | メリディアン |
| 構築・移行リハーサル | 2026年11月〜12月 | パートナー |
| 受入テスト | 2027年1月上旬 | 貴社 |
| 本番稼働 | 2027年1月20日 | ― |